## Slide 1
ATOS · ORION · RECETTE ASSISTEE PAR IA
Bilan de recette
Sprints 11, 12 et 13
INT2 · 252 cas de test · 29 tickets ORI · 206 règles RG · preuves vidéo MP4
Généré le 05/08/2026 14:47:03 · Exécution Playwright headed, données réelles par ticket
Bilan de recette Orion

## Slide 2
SYNTHÈSE
Résultats consolidés de l'exécution
Fusion des 3 rapports : Playwright (exécution) · Xray (références) · Hybride (concordance Excel).
252
Cas exécutés
7
Passés
196
Bloqués flux
49
Bloqués données
1
Bugs détectés
Répartition des bugs par sévérité
1
Bloquants (rouge)
0
Moyens (orange)
0
Mineurs (jaune)
Chaque cas dispose d'une vidéo MP4 du parcours réel et d'une capture. Les bugs sont annotés visuellement (cercle/cadre coloré) sur l'IHM.
TE-LOCAL-INT2-SPRINT-11-12-13

## Slide 3
COUVERTURE
Couverture par module (MP)
Données réelles issues de l'exécution headed sur INT2.
Module | Cas | Passés | Bloqués flux | Bloqués données | Bugs
MP1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0
MP2 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0
MP3 | 75 | 0 | 75 | 0 | 1
MP4 | 44 | 5 | 39 | 0 | 0
MP5 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0
MP6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
SP1.5 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0
Couverture par module

## Slide 4
TICKETS
Synthèse par ticket ORI (1-15/29)
Concordance Excel ↔ Jira ↔ exécution.
ORI | Résumé Jira | Cas | Passés | Bloqués | Bugs
ORI-91 |  | 14 | 0 | 14 | 1
ORI-368 | E4.2.B Vue Agence > Besoins - Description du tableau | 8 | 2 | 6 | 0
ORI-452 | E5.2.2.A1 Générer des notifications sur la durée de | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-657 | E2.1.2.D Mettre à jour une famille de produits | 8 | 0 | 8 | 0
ORI-667 | E4.2.B Vue Agence > Besoins - Zones de filtres | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-688 | E5.2.1 Afficher l'état des pointages d'une intervent | 6 | 1 | 5 | 0
ORI-723 | E3.2.1 Créer un contrat intervenant - Durée du trava | 12 | 0 | 12 | 0
ORI-728 | E5.2.1.D6 Vérifier la disponibilité de l'intervenant | 7 | 0 | 7 | 0
ORI-745 | SP4.1 Adaptation UX des icônes, tags et multi-élémen | 8 | 2 | 6 | 0
ORI-750 | E5.2.1.D6 Notifier les erreurs (création/modificatio | 14 | 0 | 14 | 0
ORI-769 | E4.1.1.E2 RDV commerciaux : afficher la localisation | 7 | 1 | 6 | 0
ORI-773 | [STE] E1.1.1 Modifier les données Légales - Coordonn | 8 | 0 | 8 | 0
ORI-783 | [ETAB] E1.1.1 Modifier les Aspects Juridiques d'un é | 9 | 0 | 9 | 0
ORI-790 | E6.1.3.A3 Ecran Activités Financées - Détails après | 8 | 0 | 8 | 0
ORI-871 | SP1.5 E1.5.4 F5 - Détail d'un profil - Modification | 8 | 0 | 8 | 0
Synthèse par ticket

## Slide 5
TICKETS
Synthèse par ticket ORI (16-29/29)
Concordance Excel ↔ Jira ↔ exécution.
ORI | Résumé Jira | Cas | Passés | Bloqués | Bugs
ORI-872 | SP1.5 E1.5.4 F1 - Détail d'un profil - Bloc entête | 7 | 0 | 7 | 0
ORI-873 | SP1.5 E1.5.4 F2 - Détail d'un profil - Liste des cas | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-931 | SP1.5 E1.5.4 F3 - Détail d'un profil - Droits fins a | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-933 | SP1.5 E1.5.4 F4 - Détail d'un profil - Droits spécia | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-936 | E3.4.1 GTA front - Compteurs CP : écran principal | 13 | 0 | 13 | 0
ORI-956 | E3.4.1 GTA - Autres absences : gestion des heures | 16 | 0 | 16 | 0
ORI-995 | E4.2.B2 Vue Agence > Besoins - Abandonner un besoin | 6 | 0 | 6 | 0
ORI-1036 | SP1.5 E1.5.4 F6 - Détail d'un profil - Mise en place | 8 | 0 | 8 | 0
ORI-1039 | E3.2.1 Créer un contrat intervenant - Durée du trava | 12 | 0 | 12 | 0
ORI-1065 | E2.1.4.A Consulter la liste des options | 8 | 1 | 7 | 0
ORI-1067 | E2.1.4.B Créer une option | 10 | 0 | 10 | 0
ORI-1068 | E4.2.B1 Qualifier un besoin - Renderer formulaire dy | 9 | 0 | 9 | 0
ORI-1308 | SP1.5 E1.5.4 F7 - Détail d'un profil - Enregistremen | 8 | 0 | 8 | 0
ORI-1356 | E3.4.1 GTA - Autres absences : visualiser une absenc | 8 | 0 | 8 | 0
Synthèse par ticket

## Slide 6
BUG · BLOQUANT
ORI-91 — CT-NOTIF-02
RG_NOTIFCREA_02 - Non-emission si un champ obligatoire manque
SÉVÉRITÉ : BLOQUANT
Description fonctionnelle RG_NOTIFCREA_02 - Non-emission si un champ obligatoire manque Constat technique Étape "Creer un intervenant sans NIR" : élément cible introuvable sur INT2 (parcours bloqué ici) Règles concernées : RG_NOTIFCREA_02
Preuve : screenshot-annotated.png · Vidéo : journey.mp4

## Slide 7
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (1-18/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-773 | CT-STE-COORD-01 | blocked-flow | 1/9 | 0/5 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-02 | blocked-flow | 3/7 | 0/4 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-03 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-04 | blocked-flow | 1/6 | 0/3 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-05 | blocked-flow | 6/7 | 0/6 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-06 | blocked-flow | 4/5 | 0/4 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-07 | blocked-flow | 2/6 | 1/6 | —
ORI-773 | CT-STE-COORD-08 | blocked-flow | 5/7 | 0/6 | —
ORI-783 | CT-ETAB-01 | blocked-flow | 1/9 | 0/4 | —
ORI-783 | CT-ETAB-02 | blocked-flow | 3/8 | 0/4 | —
ORI-783 | CT-ETAB-03 | blocked-flow | 6/7 | 0/5 | —
ORI-783 | CT-ETAB-04 | blocked-flow | 1/7 | 0/3 | —
ORI-783 | CT-ETAB-05 | assertion-low | 5/5 | 0/2 | —
ORI-783 | CT-ETAB-06 | blocked-flow | 3/6 | 0/6 | —
ORI-783 | CT-ETAB-07 | blocked-flow | 4/5 | 2/3 | —
ORI-783 | CT-ETAB-08 | blocked-flow | 4/7 | 0/6 | —
ORI-783 | CT-ETAB-09 | blocked-flow | 4/6 | 0/6 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-01 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
Annexe détail des cas

## Slide 8
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (19-36/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-871 | CT-HAB-F5-02 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-03 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-04 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-05 | blocked-data | 0/5 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-06 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-07 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-871 | CT-HAB-F5-08 | blocked-data | 0/6 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-01 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-02 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-03 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-04 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-05 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-06 | blocked-data | 0/6 | 0/0 | —
ORI-872 | CT-HAB-F1-07 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
ORI-873 | CT-HAB-F2-01 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-873 | CT-HAB-F2-02 | blocked-data | 0/5 | 0/0 | —
ORI-873 | CT-HAB-F2-03 | blocked-data | 0/9 | 0/0 | —
ORI-873 | CT-HAB-F2-04 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
Annexe détail des cas

## Slide 9
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (37-54/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-873 | CT-HAB-F2-05 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-873 | CT-HAB-F2-06 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-01 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-02 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-03 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-04 | blocked-data | 0/6 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-05 | blocked-data | 0/6 | 0/0 | —
ORI-931 | CT-HAB-F3-06 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-01 | blocked-data | 0/9 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-02 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-03 | blocked-data | 0/4 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-04 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-05 | blocked-data | 0/2 | 0/0 | —
ORI-933 | CT-HAB-F4-06 | blocked-data | 0/2 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-01 | blocked-data | 0/3 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-02 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-03 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-04 | blocked-data | 0/10 | 0/0 | —
Annexe détail des cas

## Slide 10
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (55-72/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-1036 | CT-HAB-F6-05 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-06 | blocked-data | 0/9 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-07 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1036 | CT-HAB-F6-08 | blocked-data | 0/12 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-01 | blocked-data | 0/8 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-02 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-03 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-04 | blocked-data | 0/6 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-05 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-06 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-07 | blocked-data | 0/7 | 0/0 | —
ORI-1308 | CT-HAB-F7-08 | blocked-data | 0/5 | 0/0 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-01 | blocked-flow | 2/8 | 0/8 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-02 | blocked-flow | 2/6 | 0/3 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-03 | blocked-flow | 4/10 | 1/9 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-04 | blocked-flow | 1/6 | 0/4 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-05 | blocked-flow | 1/9 | 5/9 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-06 | blocked-flow | 2/7 | 0/5 | —
Annexe détail des cas

## Slide 11
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (73-90/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-657 | CT-PIM-D-07 | blocked-flow | 0/7 | 0/6 | —
ORI-657 | CT-PIM-D-08 | blocked-flow | 6/10 | 4/9 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-01 | blocked-flow | 5/9 | 0/6 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-02 | passed | 8/8 | 1/7 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-03 | blocked-flow | 7/8 | 2/7 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-04 | assertion-low | 3/3 | 0/3 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-05 | blocked-flow | 0/5 | 2/4 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-06 | blocked-flow | 1/4 | 0/2 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-07 | blocked-flow | 0/6 | 2/6 | —
ORI-1065 | CT-OPT-A-08 | blocked-flow | 0/5 | 1/4 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-01 | blocked-flow | 2/8 | 1/8 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-02 | blocked-flow | 1/9 | 4/9 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-03 | blocked-flow | 2/7 | 0/4 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-04 | assertion-low | 8/8 | 0/6 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-05 | assertion-low | 10/10 | 0/4 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-06 | assertion-low | 9/9 | 0/8 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-07 | blocked-flow | 7/8 | 0/6 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-08 | blocked-flow | 0/7 | 3/5 | —
Annexe détail des cas

## Slide 12
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (91-108/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-1067 | CT-OPT-B-09 | blocked-flow | 1/9 | 0/7 | —
ORI-1067 | CT-OPT-B-10 | blocked-flow | 0/7 | 0/5 | —
ORI-723 | CT-DUR-01 | blocked-flow | 0/7 | 0/3 | —
ORI-723 | CT-DUR-02 | blocked-flow | 4/5 | 0/4 | —
ORI-723 | CT-DUR-03 | blocked-flow | 4/6 | 0/1 | —
ORI-723 | CT-DUR-04 | blocked-flow | 3/5 | 0/1 | —
ORI-723 | CT-DUR-05 | blocked-flow | 4/6 | 0/5 | —
ORI-723 | CT-DUR-06 | assertion-low | 5/5 | 0/3 | —
ORI-723 | CT-DUR-07 | blocked-flow | 3/6 | 0/2 | —
ORI-723 | CT-DUR-08 | blocked-flow | 2/5 | 0/1 | —
ORI-723 | CT-DUR-09 | blocked-flow | 2/4 | 0/3 | —
ORI-723 | CT-DUR-10 | blocked-flow | 0/5 | 0/4 | —
ORI-723 | CT-DUR-11 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-723 | CT-DUR-12 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-1039 | CT-DURF-01 | assertion-low | 5/5 | 0/4 | —
ORI-1039 | CT-DURF-02 | blocked-flow | 3/5 | 0/4 | —
ORI-1039 | CT-DURF-03 | blocked-flow | 1/5 | 0/1 | —
ORI-1039 | CT-DURF-04 | blocked-flow | 3/4 | 0/3 | —
Annexe détail des cas

## Slide 13
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (109-126/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-1039 | CT-DURF-05 | blocked-flow | 4/5 | 0/3 | —
ORI-1039 | CT-DURF-06 | assertion-low | 5/5 | 0/4 | —
ORI-1039 | CT-DURF-07 | blocked-flow | 2/5 | 0/2 | —
ORI-1039 | CT-DURF-08 | blocked-flow | 2/5 | 0/1 | —
ORI-1039 | CT-DURF-09 | blocked-flow | 2/4 | 0/4 | —
ORI-1039 | CT-DURF-10 | blocked-flow | 2/4 | 0/3 | —
ORI-1039 | CT-DURF-11 | blocked-flow | 1/4 | 0/2 | —
ORI-1039 | CT-DURF-12 | blocked-flow | 0/5 | 0/3 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-01 | blocked-flow | 0/5 | 1/3 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-02 | blocked-flow | 0/4 | 0/1 | bloquant
ORI-91 | CT-NOTIF-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/1 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-04 | blocked-flow | 0/5 | 0/2 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-05 | blocked-flow | 1/4 | 1/3 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-06 | blocked-flow | 1/5 | 0/2 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-07 | blocked-flow | 0/4 | 1/2 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-08 | blocked-flow | 0/4 | 0/1 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-09 | blocked-flow | 0/4 | 0/2 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-10 | blocked-flow | 0/3 | 0/1 | —
Annexe détail des cas

## Slide 14
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (127-144/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-91 | CT-NOTIF-11 | blocked-flow | 0/5 | 0/1 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-12 | blocked-flow | 0/4 | 0/2 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-13 | blocked-flow | 0/5 | 0/5 | —
ORI-91 | CT-NOTIF-14 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-936 | CT-CPT-01 | assertion-low | 4/4 | 0/3 | —
ORI-936 | CT-CPT-02 | blocked-flow | 4/5 | 0/4 | —
ORI-936 | CT-CPT-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/3 | —
ORI-936 | CT-CPT-04 | assertion-low | 5/5 | 0/2 | —
ORI-936 | CT-CPT-05 | blocked-flow | 3/4 | 0/1 | —
ORI-936 | CT-CPT-06 | blocked-flow | 1/4 | 0/3 | —
ORI-936 | CT-CPT-07 | blocked-flow | 1/5 | 0/4 | —
ORI-936 | CT-CPT-08 | blocked-flow | 1/5 | 0/3 | —
ORI-936 | CT-CPT-09 | blocked-flow | 1/6 | 0/2 | —
ORI-936 | CT-CPT-10 | blocked-flow | 1/4 | 0/2 | —
ORI-936 | CT-CPT-11 | blocked-flow | 2/4 | 0/1 | —
ORI-936 | CT-CPT-12 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-936 | CT-CPT-13 | blocked-flow | 1/5 | 0/5 | —
ORI-956 | CT-ABH-01 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
Annexe détail des cas

## Slide 15
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (145-162/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-956 | CT-ABH-02 | blocked-flow | 2/4 | 0/2 | —
ORI-956 | CT-ABH-03 | blocked-flow | 2/4 | 0/1 | —
ORI-956 | CT-ABH-04 | blocked-flow | 2/4 | 0/1 | —
ORI-956 | CT-ABH-05 | blocked-flow | 2/4 | 0/3 | —
ORI-956 | CT-ABH-06 | blocked-flow | 1/3 | 0/3 | —
ORI-956 | CT-ABH-07 | blocked-flow | 1/3 | 0/3 | —
ORI-956 | CT-ABH-08 | blocked-flow | 2/5 | 1/5 | —
ORI-956 | CT-ABH-09 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-956 | CT-ABH-10 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-956 | CT-ABH-11 | blocked-flow | 2/5 | 0/5 | —
ORI-956 | CT-ABH-12 | blocked-flow | 2/3 | 0/2 | —
ORI-956 | CT-ABH-13 | assertion-low | 5/5 | 0/5 | —
ORI-956 | CT-ABH-14 | blocked-flow | 2/3 | 0/2 | —
ORI-956 | CT-ABH-15 | blocked-flow | 3/4 | 0/2 | —
ORI-956 | CT-ABH-16 | blocked-flow | 2/5 | 1/1 | —
ORI-1356 | CT-VIS-01 | assertion-low | 4/4 | 0/2 | —
ORI-1356 | CT-VIS-02 | blocked-flow | 3/4 | 0/3 | —
ORI-1356 | CT-VIS-03 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
Annexe détail des cas

## Slide 16
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (163-180/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-1356 | CT-VIS-04 | blocked-flow | 1/3 | 0/3 | —
ORI-1356 | CT-VIS-05 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-1356 | CT-VIS-06 | assertion-low | 5/5 | 0/4 | —
ORI-1356 | CT-VIS-07 | assertion-low | 4/4 | 0/3 | —
ORI-1356 | CT-VIS-08 | blocked-flow | 1/3 | 0/1 | —
ORI-745 | CT-UX-01 | assertion-low | 5/5 | 0/3 | —
ORI-745 | CT-UX-02 | assertion-low | 4/4 | 0/3 | —
ORI-745 | CT-UX-03 | passed | 4/4 | 2/2 | —
ORI-745 | CT-UX-04 | passed | 4/4 | 2/2 | —
ORI-745 | CT-UX-05 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-745 | CT-UX-06 | blocked-flow | 3/5 | 0/3 | —
ORI-745 | CT-UX-07 | blocked-flow | 0/3 | 0/1 | —
ORI-745 | CT-UX-08 | blocked-flow | 0/4 | 0/1 | —
ORI-769 | CT-LOC-01 | passed | 4/4 | 1/2 | —
ORI-769 | CT-LOC-02 | assertion-low | 2/2 | 0/2 | —
ORI-769 | CT-LOC-03 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-769 | CT-LOC-04 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-769 | CT-LOC-05 | assertion-low | 2/2 | 0/2 | —
Annexe détail des cas

## Slide 17
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (181-198/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-769 | CT-LOC-06 | blocked-flow | 1/3 | 0/3 | —
ORI-769 | CT-LOC-07 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-368 | CT-BSN-01 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-368 | CT-BSN-02 | passed | 4/4 | 1/3 | —
ORI-368 | CT-BSN-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/2 | —
ORI-368 | CT-BSN-04 | blocked-flow | 1/5 | 0/5 | —
ORI-368 | CT-BSN-05 | assertion-low | 3/3 | 0/3 | —
ORI-368 | CT-BSN-06 | blocked-flow | 0/5 | 0/5 | —
ORI-368 | CT-BSN-07 | assertion-low | 3/3 | 0/2 | —
ORI-368 | CT-BSN-08 | passed | 5/5 | 1/4 | —
ORI-667 | CT-FILT-01 | blocked-flow | 3/4 | 0/1 | —
ORI-667 | CT-FILT-02 | blocked-flow | 1/4 | 1/3 | —
ORI-667 | CT-FILT-03 | blocked-flow | 1/3 | 2/3 | —
ORI-667 | CT-FILT-04 | blocked-flow | 0/4 | 2/2 | —
ORI-667 | CT-FILT-05 | blocked-flow | 2/4 | 2/2 | —
ORI-667 | CT-FILT-06 | blocked-flow | 2/4 | 0/2 | —
ORI-995 | CT-ABD-01 | blocked-flow | 1/5 | 0/5 | —
ORI-995 | CT-ABD-02 | blocked-flow | 2/4 | 0/3 | —
Annexe détail des cas

## Slide 18
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (199-216/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-995 | CT-ABD-03 | blocked-flow | 3/5 | 1/5 | —
ORI-995 | CT-ABD-04 | blocked-flow | 2/3 | 0/2 | —
ORI-995 | CT-ABD-05 | blocked-flow | 2/4 | 1/3 | —
ORI-995 | CT-ABD-06 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-01 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-02 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-03 | blocked-flow | 1/5 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-04 | blocked-flow | 3/5 | 0/2 | —
ORI-1068 | CT-RND-05 | blocked-flow | 0/5 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-06 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-07 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-1068 | CT-RND-08 | blocked-flow | 0/4 | 0/3 | —
ORI-1068 | CT-RND-09 | blocked-flow | 1/4 | 0/3 | —
ORI-452 | CT-DUR-01 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-452 | CT-DUR-02 | blocked-flow | 0/3 | 1/1 | —
ORI-452 | CT-DUR-03 | blocked-flow | 0/3 | 0/1 | —
ORI-452 | CT-DUR-04 | blocked-flow | 0/4 | 0/2 | —
ORI-452 | CT-DUR-05 | blocked-flow | 0/2 | 0/2 | —
Annexe détail des cas

## Slide 19
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (217-234/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-452 | CT-DUR-06 | blocked-flow | 0/4 | 2/4 | —
ORI-688 | CT-PTG-01 | assertion-low | 3/3 | 0/1 | —
ORI-688 | CT-PTG-02 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
ORI-688 | CT-PTG-03 | blocked-flow | 1/4 | 0/0 | —
ORI-688 | CT-PTG-04 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-688 | CT-PTG-05 | passed | 4/4 | 1/2 | —
ORI-688 | CT-PTG-06 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-728 | CT-DIS-01 | blocked-flow | 0/4 | 0/3 | —
ORI-728 | CT-DIS-02 | blocked-flow | 0/4 | 0/3 | —
ORI-728 | CT-DIS-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/3 | —
ORI-728 | CT-DIS-04 | blocked-flow | 0/3 | 0/3 | —
ORI-728 | CT-DIS-05 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-728 | CT-DIS-06 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-728 | CT-DIS-07 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-01 | blocked-flow | 0/5 | 1/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-02 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-750 | CT-ERR-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-04 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
Annexe détail des cas

## Slide 20
ANNEXE
Détail exhaustif des cas (235-252/252)
Traçabilité par cas : statut, progression, assertions, sévérité.
ORI | Cas | Statut | Étapes | Assert. | Sévérité
ORI-750 | CT-ERR-05 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-750 | CT-ERR-06 | blocked-flow | 0/4 | 2/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-07 | blocked-flow | 0/4 | 1/3 | —
ORI-750 | CT-ERR-01 | blocked-flow | 0/5 | 1/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-02 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-750 | CT-ERR-03 | blocked-flow | 0/4 | 0/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-04 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-750 | CT-ERR-05 | blocked-flow | 0/3 | 0/2 | —
ORI-750 | CT-ERR-06 | blocked-flow | 0/4 | 2/4 | —
ORI-750 | CT-ERR-07 | blocked-flow | 0/4 | 1/3 | —
ORI-790 | CT-AF-01 | blocked-flow | 1/3 | 0/0 | —
ORI-790 | CT-AF-02 | blocked-flow | 1/4 | 0/2 | —
ORI-790 | CT-AF-03 | assertion-low | 4/4 | 0/1 | —
ORI-790 | CT-AF-04 | assertion-low | 5/5 | 0/4 | —
ORI-790 | CT-AF-05 | blocked-flow | 2/4 | 0/4 | —
ORI-790 | CT-AF-06 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-790 | CT-AF-07 | blocked-flow | 1/4 | 0/4 | —
ORI-790 | CT-AF-08 | assertion-low | 4/4 | 0/4 | —
Annexe détail des cas